竞争性磋商文件

| 项目名称：2024年宿迁市数据局文书档案加工进馆项目 |  |
| --- | --- |
| 项目编号： | 2024-9-12 |

| 采购人： | 宿迁市数据局 |
| --- | --- |
| 日 期： | 2024年 9月 12日 |

目    录

第一部分  竞争性磋商邀请函	3

第二部分  供应商须知	5

供应商须知前附表：	5

一、响应文件的构成	5

二、磋商程序及响应报价要求	6

三、磋商小组	6

四、无效标、废标、串通参与磋商认定条款	6

五、成交通知书	8

六、履约保证金	8

七、验收及付款	8

第三部分  评标办法	9

第四部分  采购需求	14

第五部分  拟签订的合同文本	27

第六部分  响应文件格式	35

封面	36

目录	37

一、磋商申请及声明	38

二、法定代表人授权委托书	39

三、供应商基本信息	40

四、报价一览表	41

五、明细报价表	41

六、项目实施方案	42

八、供应商承担类似项目业绩一览表	43

九、磋商所需的其他资料	44

# 第一部分  竞争性磋商邀请函

项目概况

2024年宿迁市数据局文书档案加工进馆项目应在宿迁市数据局官网发布采购公告，并于2024年9 月 20日  15:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：2024-9-12

（二）项目名称：2024年宿迁市数据局文书档案加工进馆项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：86820.00元

（五）本项目 设定 最高限价，档案鉴定保管期限预估数量1500件，最高限价5元/件；档案整理预估数量8800件，最高限价5元/件；档案扫描预估数量88000页，最高限价0.35元/页；条目著录预估数量8800条，最高限价0.40元/条；数据备份（移动硬盘、光盘，各一套）1套，最高限价1000元。

（六）工期：90日内完成。

（七）合同质保期：一年免费跟踪服务期。

（八）本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业。

落实的政府采购政策：

□ 本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

☑ 供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。

（九）本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“供应商信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关申请均无效。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）采购文件提供时间：2024年9月14 日 09:00至2024年9月20日 9:00

（二）获取方式：本项目在宿迁市数据局官网（https://xzspj.suqian.gov.cn/）发布，供应商可从以上网站上直接下载采购文件。

五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

（一）响应文件接收开始时间：2024年9月20日14：30；

（二）响应文件接收截止时间：2024年9月20日15：00（即磋商时间）。逾期送达的响应文件，将被拒绝接受。

（三）响应文件接收地点：宿迁市洪泽湖路889号便民方舟2号楼11楼开标二厅。

六、联系方式。

1.采购人信息

名称：宿迁市数据局

地址：市洪泽湖路889号“便民方舟”

联系方式： 0527-84396061

2.项目联系方式

项目联系人：吉丽

电话：0527-84396061

# 第二部分  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保证金 | 本项目不收取保证金。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 4 | 评分办法 | 综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。 |
| 5 | 其他 | 不管磋商结果如何，供应商均应自行承担本次活动所需一切费用。 |

## 一、响应文件的构成

1、响应声明及承诺函；

2、法定代表人授权委托书；

3、供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

4、报价一览表;

5、明细报价表。

6、项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及验收方案等（格式自拟）；

7、质量保证及详细售后服务方案（格式自拟）；

8、技术响应偏离表。

9、供应商承担的类似项目业绩一览表；

10、供应商认为有必要提供的其它材料。

注：供应商需按上述响应文件构成顺序装订成册，并按提供的附件格式填写授权委托书、明细报价表等材料。为方便评审，请供应商编制目录及页码。

## 二、磋商程序及响应报价要求

1、本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

2、本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。价格一律以人民币计算，以元为单位。响应报价应包括：人工费、损耗、安装、税费、第三方检测费、售后服务、验收专家评审费用及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

3、本次磋商过程中可能实质性变动的内容：辅材种类及数量。

4、磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最终报价及服务承诺。参与最终报价及服务承诺的人员须是供应商的法定代表人或其授权代表。最终报价是响应文件的有效组成部分，作为评审的依据，同时为最终成交价。

5、本项目最高限价为人民币86820.00元，高于此限价的响应文件将被作为无效标处理。

6、供应商在首次响应文件中的报价为首轮报价。在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商每轮报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

## 三、磋商小组

采购单位根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，按“客观、公正、审慎”的原则，对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

## 四、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

1、无效标条款

1.1、供应商不符合磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证书的；

1.2、响应文件份数、签署、盖章不符合磋商文件要求的；

1.3、法人代表（或被授权人）不参加开标会议及质询事宜的；

1.4、响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的；

1.5、供应商有本磋商文件规定的恶意串通投标情形的；

1.6、其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.7、法律、法规规定的其它情况。

2、废标条款

2.1符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合3条情形除外）；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3、供应商不足三家情形处理

在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商只有1家的，采购人终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

4、取消成交候选人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其它情况。

5、恶意串通参与磋商的情形

5.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；

5.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得磋商小组组成人员情况；

5.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

5.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

5.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与磋商活动的；

5.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

5.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；

5.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

5.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

5.10不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；

5.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

5.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

5.13不同供应商的响应文件相互混装；

## 五、成交通知书

成交结果发布后，采购单位将向成交供应商发出成交通知书。

## 六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

## 七、验收及付款

采购人根据项目的具体情况，成立验收小组，按照合同约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。

# 第三部分  评标办法

综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、初步评审。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 法定代表人授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 联合体响应 | 本项目不接受联合体响应 |
| 报价一览表及报价 | 格式、填写要求符合磋商文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

3、详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评分因素 |  | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 企业经营业绩、资质信誉、服务保证 | 业绩案例 | 5.00 | 供应商自2021年1月1日以来（以合同签定时间为准）承担过类似档案整理及数字化加工业绩的每有1个得1分，最高5分。 注：响应文件中同时提供合同和采购人出具的验收合格证明材料复印件加盖单位公章，且相关内容及印章需清晰可见，否则不得分。 |
|  | 企业资质及荣誉 | 4.00 | 1.供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、风险管理体系认证证书、IT服务管理体系认证证书，每有一个得1分，最高得4分。（上述认证证书发证机构需经国务院认证认可监督管理部门批准，提供国家认监委网站（全国认证认可信息公共服务平台）从业机构查询证明，提供证书复印件加盖公章，认证范围需包含档案整理、档案数字化、数据校核服务，不体现证书内容或不符合不得分。） |
|  |  | 3.00 | 2.供应商具有档案产品与服务类企业认证3星证书得1分，4星得2分，5星得3分，其他不得分。 |
|  |  | 3.00 | 为确保投标供应商在信息技术服务领域的服务能力、管理水平、技术创新等，投标供应商具有信息技术服务运行维护标准（ITSS）认证证书的，得3分。（提供证书复印件加盖公章） |
|  |  | 3.00 | 为确保信息安全服务过程中，供应商的资质、能力和稳定性、可靠性，投标供应商具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书的得3分。（提供证书复印件加盖公章） |
|  |  | 3.00 | 具有区县级及以上政府部门颁发的政府质量奖的得3分。（提供证书复印件加盖公章） |
|  |  | 5.00 | 投标人具有国家秘密载体印制资质证书（资质类别：涉密档案数字化加工）甲级得5分，乙级得2分。 （投标文件中提供证书复印件加盖投标人公章）注：响应文件中应提供证书复印件加盖单位公章（且在有效期内），未按要求提供的不得分。 |
|  | 软件著作权 | 4.00 | 投标人配备的软件中，具有自主知识产权的数字化加工软件、数字化项目流程可视化管理系统、数字化数据质量实时质检与利用系统、档案开放审核系统的，每有一个得1分，最高分4分。 注：提供软件著作权证书材料加盖公章、 证书登记注册的软件名称无需与评分要求完全一致，但内容（功能）需相同，所提供著作权名称与评分要求不同时，应提供证明材料及包含的关键信息，相应系统功能应符合上述要求。 |
| 项目实施方案 | 实施方案 | 6.00 | 项目具体实施方案描述，主要包括投标人针对本项目具体实施计划及工期安排，档案数字化产量及人员具体分工安排，施工现场组织机构图，实施计划合理、清晰、具体的得5-6分；项目实施方案考虑较为合理、较为清晰、较为具体的得3-4分；项目实施方案考虑不合理、不清晰、不具体的得1-2分。 |
|  | 技术方案 | 6.00 | 供应商需针对采购需求中的项目实施具体要求提供技术方案，根据供应商提供的技术方案中对档案整理、档案修复、档案扫描、影像处理、目录建库、质检流程、数据挂接、装订还原等工作的合理性、先进性、规范性、安全性进行对比打分，完全满足采购需求的，得5-6分、较满足采购需求的，得3-4分、基本满足采购需求的，得1-2分。 |
|  | 质量控制方案 | 6.00 | 具有完善的质量控制方案，内容包括：质量控制目标、质量保障计划、质量保障体系、质量控制流程、质量规范记录，根据内容科学和完整进行打分，提供的方案科学可靠、完整可靠的得5-6分，提供的方案较科学可靠、完整的得3-4分，提供的方案不足，欠缺的得1-2分 |
|  | 保密安全管理方案 | 6.00 | 针对本项目的保密协议及严格的保密制度、现场管理制度(包括档案领取退换、现场借阅、纪律、卫生、操作、档案保护)、制度设置合理、清晰、全面的得5-6分，制度设置较合理、清晰、全面的得3-4分，制度设置不够全面、清晰的得1-2分。 |
|  | 验收方案 | 6.00 | 针对本项目的验收方案，符合实际，提供的方案合理、清晰、可操作性强的得5-6分，较合理、清晰的得3-4分，不够合理、清晰的得1-2分。 |
|  | 应急预案 | 6.00 | 针对本项目的应急预案，预案的完整性、与采购方的实际的匹配情况，提供的应急预案合理、清晰、全面的得5-6分，较合理、清晰、全面的得3-4分，不够全面、清晰的得1-2分。 |
|  | 加工工具使用 | 9 | 投标人须具有自主知识产权的档案数字化加工系统，且满足以下功能： 1）用户账户管理、角色管理（1）： 软件具备对不同账户的管理权限设置，可根据不同账号有分类详细的权限管理，可分别控制任务执行、任务管理、系统管理权限，以控制档案流程管理中的安全性。 2）工作日志管理（1分）： 具有工作日志管理功能，可对操作员姓名、IP地址、操作时间、操作内容进行记录，确保所有过程留痕可查，并生成电子记录单。 3）影像扫描（2分）： 可对影像扫描的分辨率、存储格式、压缩格式等参数进行统一设置；可与前处理登记的页数进行比对校验，对漏扫、多扫进行软件自动控制；可以通过影像扫描的插入扫描功能，及时将扫描影像补充完整；可集成多种主流扫描仪的驱动及扫描软件功能扫描后的图片可最终保存到服务器端，防止泄密或遗失。 4）影像处理（1分）： 可实现手动/自动纠偏，去污去黑边，裁切，版心调整，字体加深/减淡、局部套红、图像拼接、红蓝章优化、图像打码等功能；图像处理后的影像最终保存到服务器端，确保数据的安全。 5）条目著录（2分）： 可支持导入已有条目数据到加工系统中；可自动识别提取图像中的文字，减少人工著录的错误率；可根据文件级中的页数和文件形成时间2个著录项自动生成案卷级中的总页数、总件数、起始时间、终止时间4个著录项值；可对档号等不允许重复的关键项目做重复性校验，反馈校验结果；条目录入的数据最终保存到服务器端，确保数据的安全。 6）消息管理（1分）： 质检人员对错误条目和图片在线回退可以通过消息管理及时通知相关流程的整改人员，可在回退库和整改流程中查看错误信息，确保错误图片、条目加工整改完成；可设置整改数量，控制整改数量，完整整改后方可进入下一个流程，确保无整改遗漏的情况。 7）产量统计（1分）： 可自动统计不同幅面大小的影像数据，对图纸影像进行智能识别，单独统计数量，并依据幅面进行自动折算；可通过图表形式查看不同人员的产量情况、项目进度完成百分比情况。 投标人需提供功能截图，不满足或不响应的，本项不得分。 |
|  | 项目负责人及技术力量 | 10.00 | 1.拟派遣项目负责人具有省人社部门颁发的档案中级及以上职称认证证书及高级信息系统项目管理师证书、中国信息安全测评中心颁发的CISP注册信息安全工程师证书，国家档案局颁发的档案岗位资格培训证书和省级档案部门颁发的档案工匠型人才证书，全部满足得5分，缺一扣2分，扣完为止。 （需提供近6个月的社保缴纳证明，档案职称需由人社部门或档案部门颁发，证书复印件需加盖公章，不体现证书内容或不符合不得分。） 2.拟派项目组成员同时具有省级及以上档案部门颁发的上岗培训证书及省级及以上人社部门颁发的档案中级职称证书的每有一个得1分，本项最高得5分。（需提供近6个月的社保缴纳证明，证书复印件需加盖公章，不体现证书内容或不符合不得分。） |
| 服务 | 售后服务 | 5.00 | 拟定的售后服务方案，包括售后服务资质、持续服务保障情况、服务内容、响应时间、技术支持保障措施等响应方式和现场服务人员保证措施打分。 提供的售后服务方案描述全面、合理的，具有针对性得4-5分；描述基本全面、合理的，针对性较弱得2-3分；描述较为简单或存在缺漏得0-1分。 |

4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

# 第四部分  采购需求

一、付款方式

合同签订采购人支付合同价款的10%作为预付款；加工完成付至80%，移交进馆后付至100%。

注：供应商明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，不适用前述预付款规定。

二、服务期限及项目组成员要求

服务期限一年（自合同验收之日起计算）。项目组至少不少于三人。

三、项目需求：

（一）项目概况

依照“统一规划、分步实施、确保安全”原则，对库藏2012年至2019年原政管办、2019年至2023年原行政审批局产生的保管期限为永久和30年的文书档案进行数字化加工，建立目录及全文数据库。利用计算机网络技术、信息处理技术、图像处理技术、OCR识别技术、光盘刻录技术、压缩存储技术，确保数字化加工各环节规范有序，数字化成果质量符合《纸质档案数字化规范》（DA/T31-2017）要求，有效提升数字档案质量，符合宿迁市档案馆的进馆工作要求。

（二）档案数字化加工项目范围

对原政管办、原行政审批局的保管期限为永久和30年的文书档案数字化加工，包含档案保管期限鉴定、整理排序、完善归档盖、前处理、拆除装订、数据摘录、全文扫描、图像处理、数据挂接、OCR识别、存储备份、整理恢复、档案开放审核意见等。具体明细表如下：

宿迁市数据局进馆文书档案数字化项目明细表

| 序号 | 项目 类型 | 预估档案数量 | 单位 | 预估平均页数 | 页数 | 条目数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008-2022年永久文书档案 | 5800 | 件 | 10 | 58000 | 5800 | 整理检查、扫描、修图、著录、挂接、备份 |
| 2 | 2008-2022年30文书档案 | 1500 | 件 | 10 | 15000 | 1500 | 整理检查、扫描、修图、著录、挂接、备份 |
| 3 | 2022-2023年文书档案（永久、30年） | 1500 | 件 | 10 | 15000 | 1500 | 保管期限鉴定、整理、扫描、修图、著录、挂接、备份 |
| 总计 |  | 8800 | 件 | 10 | 88000 | 8800 | 具体页数以实际完成量为准 |

（三）项目实施要求

1、项目总体要求：

（1）成交供应商自收到采购人的书面进场通知3日内进场，90日内全部完成并通过验收。如果成交供应商未在约定期限前完成，每逾期一天，需支付合同总价0.1%的违约金。延期交付使用超过15天视为成交供应商严重违约，采购人有权立即终止合同。

（2）档案数字化加工整理和验收参照以下规范和标准执行。下列规范和标准有冲突的地方，以采购人确认后的业务要求为准。

A）国家档案局《档案数字化外包安全管理规范》（档办发【2014】7号）；

B）江苏省档案局、省国家保密局《江苏省档案数字化安全保密管理规定》；

C）档案行业标准《纸质档案数字化规范》（DA/T 31-2017）；

D）江苏省《档案数字化转换操作规程》（DB32/T1894-2011）

（3）本项目成交供应商提供电子档案质量检测系统,对数字化成果的图像质量、编目质量、缺漏空白页现象、数据与目录的匹配性、数据挂接正确性等指标进行检测，以弥补人工检测所带来的不足之处。

（4）成交供应商须根据项目总体时间要求制作数字化工作总进度表，确保每周向采购人书面汇报一次工作进度，并接受采购人的指导和督促，以确保项目按时、保质保量完成。

（5）本次采购内容是一个完整的部分，不得以任何形式进行转包或分包。

2、项目实施要求：

（1）档案整理和保管期限鉴定。主要是对档案进行分类排序，部分档案进行保管期限鉴定。

（2）数字化前处理。主要是对档案进行检查和修整。

表1 纸质档案数字化前处理要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 检查目录 | 1．逐件检查档案实体和目录，确保实体与目录一一对应； 2．发现错误及时修改、补漏，完善档案的排列、编目等内容。 |
| 检查编号 | 未编制页号或编号有误的，应进行补编和更正。 |
| 检查题名 | 对照目录著录规则对档案目录题名进行检查，规范目录内容；文件没有标题或标题不能揭示文件内容的，应重新拟制题名。 |
| 拆除装订 | 1．装订物影响扫描工作进行、拆除后可复原的档案，可拆除装订物进行数字化，拆除装订物时应注意保护档案不受损害； 2．对排列顺序不准确的档案应进行重排； 3.对褶皱不平影响扫描质量的档案进行压平等技术处理。 |
| 检查扫描内容 | 1．应逐页扫描，从案卷封面开始，至案卷末页结束； 2．遇有浮帖时，浮帖加原页扫描1 页，浮帖揭开后原页内容扫描，若遇到多张浮帖重叠，每张浮帖均单独扫描。 |
| 整理登记 | 1.认真填写纸质档案数字化流程单，详细记录档案整理后每份文件的起始页号和页数； 2.区分扫描件和非扫描件：按要求把同一案卷（卷、件）中的扫描件和非扫描件区分开，不扫描的档案应与扫描档案一同著录案卷目录和卷内文件目录，并做出相应标识，保持在档案中的原有位置，同扫描档案一同编号、排序。 3．应记录每一卷（件）文件的数量、破损等内容； 4．应根据纸张质量，选择合适的扫描方式； 5、涉密文件单独抽取、整理、编目。 |

（2） 目录数据校对。采用计算机自动校对与人工校对相结合方式对档案目录数据进行校对。检查著录项目完整性、著录内容规范性、准确性。已建立目录数据库的，不再重新著录。对前处理工作中发现档案目录存在问题的，进行修改、补录，形成准确、完整的目录数据。要求做到，有错误的需要改正；多录入的数据、重复的数据要删除；缺失的信息需要补录。

表2 纸质档案目录数据校对录入要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 目录数据校对录入范围 | 案卷级、文件级； |
| 目录数据校对录入要求 | 1．目录采取一录三校，准确、完备，达到案卷级、文件级目录与档案实体内容准确一致，文件级目录数据与档案实体排列顺序一致； 2．目录著录项要求符合《档案著录规则》（DA/T18-2022）、《归档文件整理规则》（DA/T 22—2015）； 3．选择可转换为通用格式的数据库，以便于数据交换。 4.档案中涉及到的人名应全部录入，便于查阅利用。 |

（3）元数据捕获。在档案数字化过程中，记录必要的元数据，包括全文数据生成环境、数字化各类技术参数等信息。元数据均应存入数据库。

表3 纸质档案元数据采集要求

| 序号 | 元数据项 | 元数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字化时间 | 记录纸质档案数字化的起止时间。 |
| 2 | 色彩空间 | 记录扫描图像所应用的色彩空间。 |
| 3 | 扫描分辨率 | 记录扫描分辨率。 |
| 4 | 扫描色彩模式 | 记录扫描色彩模式。 |
| 5 | 存储格式名称 | 记录扫描数字图像存储格式的名称。 |
| 6 | 格式版本 | 记录扫描数字图像存储格式的版本。 |
| 7 | 扫描设备类型 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的类型。 |
| 8 | 扫描设备制造商 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的制造商。 |
| 9 | 扫描设备型号 | 记录纸质档案数字化所用扫描设备的型号。 |
| 10 | 数字化软件名称 | 记录纸质档案数字化所用软件的名称。 |
| 11 | 数字化软件版本 | 记录纸质档案数字化所用软件的版本。 |
| 12 | 数字化软件生产商 | 记录纸质档案数字化所用软件的生产商。 |

（4）扫描。纸质档案扫描应根据档案原件情况、设备情况等选择相应的扫描方式，相关参数的设置应保证图像不失真，效果最接近档案原件。扫描应做到不缺页、不错页、不重页。确保在扫描过程中不对档案原件造成二次损伤。

表4 纸质档案扫描总体要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 扫描方式 | 1．应特别注意对档案实体的保护，采用平板扫描仪等对档案实体破坏性小的扫描设备进行数字化，对纸张状况较好的档案，在不破坏档案原貌的情况下，可以采用高速扫描仪； 2．根据档案幅面的大小选择相应规格的扫描仪进行扫描。对超大幅面不能一次完成扫描的可以分区扫描后拼接。 |
| 色彩模式 | 全部采用彩色模式进行扫描。 |
| 存储格式 | 提供完整的三种格式，即单页JPEG、多页的TIFF和双层PDF， |
| 分辨率 | 1．扫描分辨率不小于300dpi；图像资料采用彩色分辨率600dpi以上； 2．文字偏小、密集、清晰度较差时，应适当提高分辨率； 3．对指定的有仿真、印刷等其他用途的档案，根据需要提高分辨率。 |

- 图像处理。用数字化设备的配套软件或专业的图像处理软件，对扫描图像进行技术处理，处理过程中应尽可能保持档案原件的特性。

表5 纸质档案扫描图像处理要求

| 项目 | 具体要求 |
| --- | --- |
| 旋转 | 对方向不符合阅读习惯的图像应进行旋转还原。 |
| 纠偏 | 对出现偏斜的图像应进行纠偏处理，偏斜角度小于1 度。 |
| 去污 | 1．对扫描过程中产生的污点、污线、黑边等影响图像质量的杂质应进行去污处理； 2．处理过程中应遵循展现档案原貌的原则，不得去除档案页面原有的纸张褪变斑点、水溃、污点、装订孔等。 |
| 裁边 | 对扫描后的图像应进行裁边处理，去除多余的白边，不得裁掉纸质档案原有页边，裁边后的图像幅面大小与原件保持一致。 |
| 图像拼接 | 1．对分幅扫描形成的多幅图像，应进行拼接处理，拼接时应确保拼接处平滑地融合，合并为一个完整的图像； 2．分幅扫描时，应使各分幅的大小尺寸相近、分辨率一致，相邻图像之间重叠面积不少于分幅面积的1/20 ，若采用软件自动拼接的，重叠面积建议不小于原件的1/3； 3．经图像拼接处理的档案应做好记录，并在目录数据的备注中加注“图像拼接”。 |
| 图像质量检查 | - 数字图像不完整、不清晰或失真度较大时，应重新扫描； - 对漏扫、重扫、多扫等情况立即改正； - 数字图像排列顺序与原件不一致时，应调整。 |

（6）存储格式与图像命名。

档案图像文件长期保存格式:单页JPEG、多页的TIFF和双层PDF，图像压缩率不低于80% ，按照档号与图像流水号的组合对原始扫描图像文件命名。

以“件”为单位，将图像文件合并成PDF格式，并进行全文OCR识别形成双层PDF。按照档号对文件命名，PDF文件存储在以档号结构（如：全宗/年度/保管期限/机构）命名的文件夹中。

- 数据挂接。

①数据汇总：成交供应商应以批次为单位，对数字化转换成果（含目录数据、图像数据、文字识别数据）进行汇总，并填写《数字化转换成果挂接计划书》，报请采购人审核。

②数据关联：采购人审核同意《数字化转换成果挂接计划书》后，由成交供应商根据审核意见，以目录数据库为依据，将该批次数字化转换成果储存到指定的服务器，并认真核查每一份图像文件的名称与目录数据库中该份实体的档号是否相同，图像文件的页数与目录数据库中该份文件的页数是否一致，图像文件名在服务器存储介质中是否具有唯一性。

③数据挂接：成交供应商借助相关软件，在采购人所有的数字档案馆平台实现目录数据与图像数据、文字识别数据的自动搜索、链接，实现平台查询、查看、打印等功能。

④验收指标：目录数据库与图像文件挂接是否准确无误，目录数据库与图像文件不得出现不完整、不清晰、有错误等质量问题。

（8）后期整理装订：在完成扫描后，拆除过装订物的档案应按档案保管的要求重新装订。恢复装订时，应尽可能地按照原来的装订孔进行装订，尽量不要新打孔装订，力求保护原件。要保持档案的排列顺序不变，不得漏页、错页，不压字，装订牢固、不掉页，做到安全、准确、无遗漏；对永久类、破损严重的、整理不规范的档案进行裱糊、更换卷皮、制作案卷目录和全引目录等规范化整理。

（9）档案归还：在数据验收合格后，应对需要归还的档案实体进行自检，必须对档案实体进行逐卷清点，按数量、状况与顺序等进行检查，要求档案原始材料100%不缺失。如发现丢失、损坏、圈划或涂改等应报告采购人进行处理；如有顺序错误、卷间文件颠倒等情况，要求重新进行处理，合格率要求100%。

（10）数字化成果管理

成交供应商应加强对数字化成果的管理，需提供电子数据质量保真服务，确保数字化成果安全、完整和长期可用。

①每一批次的数据验收通过后，应立即进行电子数据质量保真。通过数据校验，生成身份认证码。数据与身份认证码一起打包进入电子数据质量保全系统进行不断监测及保全，以确保数据始终与验收后的数据是一致的。

②项目全部结束后，采购人在对数据接收入库前，对准备入库的档案电子数据再次进行数据校验，生成身份认证码，并与验收后的数据身份认证码进行比对，比对一致，进行数据挂接入库。同时，提供两套与验收后数据一致的备份数据。数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，以便查找和管理。填写纸质档案数字化备份管理登记表单。如果比对不一致，则将电子数据退回整改。

（11）质检流程

1）自检环节

①质量自检：加工单位的数字化加工服务系统应对数据进行100%自检功能。通过电子档案质量检测软件能自动检测数字化成果的可读性、DPI、总页数、是否有缺页漏页、是否有空白页、数据挂接是否完整等。目录数据必须采取一录三校，建立严格的质量检测体系，对加工的数据进行自检，自检达到采购人要求的数据质量标准后，才能提交采购人验收。供应商需在投标材料中详细说明拟采用的质检方案。

②过程管理：成交供应商在进行档案前处理、数字化加工各环节均应进行详细的登记，建立工作日志并及时整理、汇总，装订成册，在数字化工作完成的同时建立起完整、规范的记录。完工验收时应提交工作日志、产品质量检验、验收记录等资料。

③质量控制：本次项目采购人指定专人进行全程质量控制，成交供应商应定期将各个阶段加工成果在自检的基础上，及时提交专人进行审核。如果因提交不及时或质检不合格被下达停工令造成的损失由成交供应商自行负责。

2）质检工作

①质检程序：采购人根据成交供应商报送的《数字化转换工作联系单》，对申请审批的自检环节工作成果进行人工和质检软件相结合的方式再次进行质量检查，经检查通过的，同意成交供应商开展下一环节工作；经检查不通过的，成交供应商根据采购人的检查意见予以整改，并重新申请检查，连续两次检查不通过的（含整改次数），提交验收档案全部发回全面自检，直至达到验收要求，并暂停提供新的实体档案。

②质检形式：首批档案转换工作成果，在所有环节均实行全检，全检合格的，后续批次转换成果在各个环节实行抽检，随机抽取率不小于该批次档案转换成果的20%。

③质检标准：实体档案规范化整理率达到100%，无缺失的予以通过，目录数据库正确率达到99%以上的予以通过，图像质量（含图像文件命名）合格率达到99%以上的予以通过，文字识别文档合格率达到99%以上的予以通过，OCR识别准确率99.5%以上予以通过。

成交供应商需在响应文件中提供质量控制方案，且方案需具备科学性、可操作性。

（12）数据备份要求：

①备份范围。经验收合格的完整数据应及时进行备份，包括原始扫描图片、加工后的图片、合成的双层PDF文件、条目数据、项目文档等。

②备份方式。包括：通过3.5寸企业级以上机械硬盘备份，项目完成后硬盘必须移交采购人，不得带走；通过蓝光光盘备份，按光盘档案方式整理备份，项目完成后，移交采购人。费用包含在总价中。

③数据检验。备份数据也应进行检验。备份数据的检验的内容主要包括备份数据能否打开、数据信息是否完整、文件数量是否准确等。

④备份标签。数据备份后应在相应的备份介质上做好标签，以便查找和管理。

⑤备份登记。填写纸质档案数字化备份管理登记表单。

（13）试输期要求

①成交供应商进场后，有不超过1个星期的试输期，试输期内档案转换成果合格率为100%的数据，采购人可以使用，按入库数量和合同单价支付价款。不符合此要求的数据，全部删除，重新加工，且不支付价款。

②试输期内，成交供应商因为无法达到采购人准确率要求的，采购人有权终止合同。

（14）其他要求

①采购人只提供档案实体、档案盒及卷皮和必要的档案业务指导。成交供应商需自行携带所需的电脑和存储设备、加工耗材，提供安全的加工场地和人员进行档案加工服务。

②成交供应商应针对本项目制定合理进度计划安排，确保本项目如期完成，并制定实施计划，包括人员配置、设备投入、场地布置、网络布局等。

③当项目突发设备故障、人员离职、进度失控、火灾等事故，成交供应商需有可操作性的应急预案，包括事件风险评估、应急措施、应急效果等，确保项目能够顺利实施。

④成交供应商在工作中必须与采购人做好档案的安全交接，并有记录；成交供应商作息时间需与采购人工作人员一致。

⑤本项目需移交至档案馆，成交供应商需具备类似项目的承建经验，对类似项目具备较强大的管理经验。

⑥成交供应商参与工作的人员提供无犯罪记录证明。

（15）工期要求

成交供应商自收到采购人的书面进场通知3日内进场，90日内全部完成并通过验收，一年跟踪服务期。

- 项目验收及售后服务

（1）验收要求

①验收条件：所有数字化转换工作完成、全部档案恢复装订并如数归还入库、成果数据汇总挂接完毕并完成数据备份、前期所有质检环节全部通过。

②验收安排：采购人根据成交供应商报送的《数字化转换工作联系单》，指定综合验收时间、地点、参加人员、验收内容等信息，并提前15个工作日以《数字化转换工作综合验收通知单》的形式告知成交供应商。

③验收准备：成交供应商根据采购人的安排，编制综合验收报告，做好综合验收准备工作，确保所有验收工作均能正常开展。

④验收内容：档案前处理（含实体档案规范化整理情况）、实体档案归还入库情况、档案目录数据库（汇总）整体质量、图像文件（汇总）整体质量、文字识别文档（综合）整体质量、数字化加工的监管系统监控记录、相关工作开展情况登记情况和台账资料，听取并审议综合验收报告。

⑤验收标准：实体档案规范化整理率达到100%，无缺失的予以通过，目录数据库正确率达到99%以上的予以通过，图像质量（含图像文件命名）合格率达到99%以上的予以通过，文字识别文档合格率达到99%以上的予以通过，OCR识别准确率99.5%以上予以通过。

⑥验收结论:综合验收报告审议通过，验收内容全部合格，现场测试通过，所有环节质检通过，予以验收通过的结论。采购人在验收中检出的错误，成交供应商应及时、无偿予以纠正并再提交采购人验收。全部档案验收通过后，须填写“项目验收报告单”，须经采购人分管领导、信息技术处、保管利用处及其他监管人员审核、签字后方有效。如当年档案完成后不能通过验收的，视为成交供应商违约。采购人将无条件取消来年的档案数字化加工任务。由于成交供应商的质量等问题，而引发的误时、经济等问题均由成交供应商承担。

成交供应商需针对本项目制定合理的项目验收方案。

（2）安全保密与资料移交

①成交供应商负责平台资料档案，妥善保管服务过程中获取的平台主办方证件信息、照片信息、与采购人签署的各项协议，保证信息不泄露，承担对采购人提交材料的信息安全保密管理责任。

②扫描加工场地需配备必要视频监控设施，确保外包服务过程中档案原件和档案信息的安全和保密。成交供应商需在加工场所内设置监控系统，确保外包服务期间操作过程无死角、全覆盖，视频监控记录在项目验收完成后，与其他过程性资料一并向采购人移交。

③成交供应商需制定完善的安全保密制度和内部作业流程，严格遵守《档案数字化外包安全管理规范》（档办发【2014】7号）和江苏省档案局、省国家保密局《江苏省档案数字化安全保密管理规定》等相关安全保密要求。

④成交供应商在进场实施前与采购人另行签订《安全保密协议》，且成交供应商在工作期间必须遵守采购人的相关保密制度，做好档案的保密和保护工作。各种档案文件，不得丢失、泄密、损坏。

⑤采购人和成交供应商均应主动接受、积极配合保密行政管理部门、档案行政管理部门及其他有关部门的保密监督检查和泄露事件调查取证。在得知本方员工违反保密规定或协议，导致对方秘密被泄露时，采购人或者成交供应商立即采取补救措施，并及时通知对方。

⑥成交供应商需与所有参与项目的工作人员签订安全保密协议，参与项目实施的人员不得有违法犯罪记录，并对项目实施人员加强安全保密教育。项目实施中途不得随意更换工作人员（员工离职等特殊情况除外），如需更换，应至少提前三日书面通知采购人，征求采购人书面意见。

⑦在加工过程中，不能丢失、损毁档案，档案资料不能放错卷、盒。由于成交供应商过错导致档案资料及数据损毁或泄密的，成交供应商承担一切责任。

⑧成交供应商对纸质档案数字化的各个环节均应进行详细登记，建立工作日志并及时整理、汇总、装订成册，在数字化工作完成的同时建立起完整、规范的记录。要建立加工流水表单，该表单应详细记录加工过程及相关内容。完工验收时应提交前处理登记、扫描登记、质检记录、验收记录等日志台账资料。

⑨成交供应商进入现场的设备只能作为本项目专用，不得将设备挪作他用或随意把不属本项目的资料带进工作场所进行操作。成交供应商应在加工现场配备专用数据存储设备，不得与其他部门共用。进入加工现场的计算机设备应做相应保密处理，光驱、软驱和USB端口封闭，不得使用任何带存储功能的外接设备，存储加工成果的介质不得带离加工现场，确保信息安全。

⑩成交供应商工作人员不得在数字化加工整理工作场所使用与工作无关的任何电器设备，如笔记本电脑、手机、mp3、mp4及移动存储介质等。不得以任何形式将各种档案和数据带出指定工作现场，不得以任何形式进行泄漏、传播；不得查看非工作内容的档案及讨论档案内容。

⑪档案整理及数字化加工后的各种影像、资料所有权属采购人，各种统计资料、影像资料、光盘资料、纸质资料及各种清单等在项目结束时都必须完整移交。

⑫项目完成后成交供应商提供项目工作台账及数据成果备份（光盘和硬盘各一套），需对本项目的数据资料保密承担责任。

⑬为确保项目的顺利实施，成交供应商需制定的严格的保密制度、现场管理制度，有完善安全保密实施方案、实施人员具备安全保密整整、实施单位具备安全保密资质。

（3）售后服务要求

成交供应商须从项目整体验收合格之日起，提供一年免费跟踪服务期（包括数据挂接、数据纠错、数据恢复、数据备份、数据导入导出等）。免费跟踪服务期满后，有义务向采购人提供必要的后续技术支持。无论在免费跟踪服务期内还是免费跟踪服务期满后，成交供应商负责对其实施的项目，24小时不间断技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求。最迟在第2个工作日内纠正错误，2个工作日内不能解决的，必须采取临时应急等措施，以保证采购人的正常使用。

供应商需在响应文件中提供完善的售后服务方案，详细阐述项目持续服务保障情况、服务内容、响应时间、技术支持保障措施等。

# 第五部分  拟签订的合同文本

（项目名称）合同

（草案）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就事项协商一致，共同订立本合同，以明确双方的权利与义务。

第一章 总 则

第一条 除非本合同另有明确规定或双方书面同意，否则本合同的全部条款及所有附件(合称“本合同”) 构成双方就本合同内事项的协议。

第二条 本合同如需修订，须经甲乙双方协商同意，并达成书面修改合同，方为有效。在修改合同达成之前，本合同继续有效。

第二章 服务内容、范围、地点和时间

第三条 服务内容（根据具体项目情况及双方约定拟写）

例：主要包括档档案保管期限鉴定、整理排序、完善归档盖、前处理、拆除装订、数据摘录、全文扫描、图像处理、数据挂接、OCR识别、存储备份、整理恢复。

第四条 服务范围（根据具体项目情况及双方约定拟写）

例：（1）档案类型：文书档案

（2）档案年度范围：2008年至2023年文书档案（根据实际填写）

（3）预估数量：以上各类档案预估的数量。

第五条 工作场地

乙方在     为甲方提供服务，并应主动接受甲方对工作场地的监督、检查。

第六条 服务时间（根据具体项目情况及双方约定拟写）

本项目自合同签订及实施方案标准确定后    个月之内完成。

第三章 服务质量要求

第七条 乙方在整个服务过程中应确保甲方档案的真实、完整、可用和安全。

第八条 乙方的档案整理服务质量应满足以下标准的要求：

（1）《档案数字化外包安全管理规范》（档办发【2014】7号）；

（2）江苏省档案局、省国家保密局《江苏省档案数字化安全保密管理规定》；

（3）DA/T 31《纸质档案数字化规范》；

（4）江苏省《档案数字化转换操作规程》（DB32/T1894-2011）

（5）GB/T 9705 文书档案案卷格式

（6）DA/T 13 档号编制规则

（7）DA/T 18 档案著录规则

（8）DA/T 22 归档文件整理规则

（9）DA/T 19 档案主题标引规则

（10）

（11）

（根据具体项目情况及双方约定拟写）

第九条 乙方的档案数字化服务质量应满足以下标准的要求：

（1）DA/T 31 纸质档案数字化技术规范

（2）

（3）

（4）

第十条 乙方的其他档案管理服务质量应满足国家、行业相关标准的要求。

第十一条 如果本合同第八、九、十条所提及的标准规范存在相矛盾之处，以甲方的规定或要求为准。

第四章 服务费用与付款方式

第十二条 服务价格（根据具体项目情况及双方约定拟写）

本项目采购固定单价方式，具体如下：

| 序号 | 服务费用阐述 |  | 单位 | 数量 | 单价（元）（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008-2023文书档案（永久、30年） | 档案鉴定保管期限（2022-2023） | 件 | 1500 |  |  |
| 2 |  | 档案整理（2008-2023） | 件 | 8800 |  |  |
| 3 |  | 档案扫描（2008-2023） | A4页 | 88000 |  |  |
| 4 |  | 条目著录（2008-2023） | 条 | 8800 |  |  |
| 5 |  | 数据备份（移动硬盘、光盘，各一套） | 套 | 1 |  |  |
| 报价总计 合计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

本合同金额为：         元；大写：          （合同总价按完成各项工作内容的各项单价    元/页×各项工作内容数量）。若实际工作量若低于合同工作量，则甲方提供其他工作内容来补足合同额，单价另行协商。

第十三条 付款方式（根据具体项目情况及双方约定拟写）

合同签订甲方支付合同价款的10%作为预付款；加工完成付至80%，移交进馆后付至100%。

注：供应商明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，不适用前述预付款规定。

第五章 验收方式及标准

第十四条 （根据具体项目情况及双方约定拟写）

批次验收定量（定时）标准：加工单位数据自检合格后，递交甲方进行批次验收，甲方应在    时间内，对乙方提交的验收数据出具验收结论。首批提交验收数据量为200卷，其余批次提交验收数据量为500卷。

第十五条 （根据具体项目情况及双方约定拟写）

①验收条件：所有数字化转换工作完成、全部档案恢复装订并如数归还入库、成果数据汇总挂接完毕并完成数据备份、前期所有质检环节全部通过。

②验收安排：甲方根据乙方报送的《数字化转换工作联系单》，指定综合验收时间、地点、参加人员、验收内容等信息，并提前15个工作日以《数字化转换工作综合验收通知单》的形式告知乙方。

③验收准备：乙方根据甲方的安排，编制综合验收报告，做好综合验收准备工作，确保所有验收工作均能正常开展。

④验收内容：档案前处理（含实体档案规范化整理情况）、实体档案归还入库情况、档案目录数据库（汇总）整体质量、图像文件（汇总）整体质量、文字识别文档（综合）整体质量、数字化加工的监管系统监控记录、相关工作开展情况登记情况和台账资料，听取并审议综合验收报告。

⑤验收标准：实体档案规范化整理率达到100%，无缺失的予以通过，目录数据库正确率达到99%以上的予以通过，图像质量（含图像文件命名）合格率达到99%以上的予以通过，文字识别文档合格率达到99%以上的予以通过，OCR识别准确率99.5%以上予以通过。

⑥验收结论:综合验收报告审议通过，验收内容全部合格，现场测试通过，所有环节质检通过，予以验收通过的结论。甲方在验收中检出的错误，乙方应及时、无偿予以纠正并再提交甲方验收。全部档案验收通过后，须填写“项目验收报告单”，须经甲方分管领导、信息技术处、保管利用处及其他监管人员审核、签字后方有效。如当年档案完成后不能通过验收的，视为乙方违约。甲方将无条件取消来年的档案数字化加工任务。由于乙方的质量等问题，而引发的误时、经济等问题均由乙方承担。

第十六条 （根据具体项目情况及双方约定拟写）

加工规则或标准：乙方以双方签订的实施方案为标准进行加工。如因甲方原因更改加工规则或标准，乙方有权拒绝整改已加工的档案，或甲方承担由此发生的费用，乙方安排人员进行整改，整改延误的时间，工期顺延。

第六章 售后服务

第十七条 售后服务期（质量保证期）：项目验收通过后一年。

第十八条 售后服务期（质量保证期）内，凡发现因乙方原因，未按实施标准导致的质量问题，乙方应及时、无偿地予以纠正。若乙方不采取措施的，甲方自行组织安排，费用从乙方的质量保证金中扣除

第十九条 在售后服务期（质量保证期）满后，乙方仍应对服务成果提供终身免费技术支持与咨询。

第七章 甲方责任

第二十条 甲方应按照本合同第四章约定的金额和付款时间向乙方支付服务费用。

第二十一条 甲方应指定工作人员负责执行本合同，支持和配合乙方的工作，并为乙方完成本合同规定服务提供必要的条件。

第二十二条 甲方须尊重并保护乙方的商业秘密和知识产权。

第八章 乙方责任

第二十三条 乙方应确保甲方档案的实体安全和信息安全，保护国家秘密、甲方商业秘密和个人隐私安全，保护甲方的知识产权。

第二十四条 乙方严格按照国家法律法规及与甲方约定的档案保管条件、业务操作程序、服务质量标准，开展档案服务。

第二十五条 乙方应主动接受并积极配合档案行政管理部门、保密行政管理部门、甲方监督和检查。

第二十六条 乙方应将可能接触到甲方档案内容或数据的员工名单向本方备案，未向甲方备案的员工不得接触到甲方档案内容或数据，原已备案员工离职也应及时书面告知甲方。

第二十七条 未经甲方书面授权，乙方不得将本合同服务内容转包给第三方公司。如发现乙方有擅自转包行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第九章 保密要求

第二十八条乙方所录用员工须无犯罪记录人员，且须与员工签订保密协议或要求员工签订保密承诺，确保员工保守国家秘密、甲方商业秘密或相关个人隐私。

第二十九条乙方项目实施过程中持有或处理的档案（及其他涉密息或敏感信息），乙方须采取必要的安全措施，确保其不被损伤、销毁、丢弃、窃取、删除、更改、摘抄、公布、出版，不被未经甲方同意或授权的组织或个人接触、复制、使用。

第十章 违约责任

第三十条 甲方未按照本合同约定的金额和付款时间履行付款义务的，乙方有权要求甲方支付应付而未付的服务费。每逾期支付一天，甲方应承担欠付金额   %的违约金；逾期付款超过   个月的，乙方有权中止履行合同义务并解除合同，并要求甲方承担违约责任。

第三十一条 乙方未按照本合同约定的时间完成服务内容、交付服务成果的，甲方有权要求乙方予以赔偿。每逾期一天，乙方应赔偿甲方合同金额   %的违约金；逾期超过   个月的，甲方有权中止或解除合同，并要求乙方承担违约责任。

第三十二条 合同有效期内，因不可抗力任一方单方要求解除合同的，需提前   天书面通知对方。本条款所称“不可抗力”指合同任一方无法合理控制并导致其无法履行本合同承诺或义务的情形。这些情形包括但不限于：（1）天灾、地震、干旱、风暴、台风、暴风雨、暴雨、泥流、塌方、冲垮、爆炸、火灾及任何自然灾害；（2）战争行为、公敌行为、恐怖活动、暴动、内乱、罢工、恶意损坏、革命、政变、政府干预（包括新法律、法规或法令）。

包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在合同中明示。

第十一章 争议解决

第三十三条 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。协商不成的，提请杭州市仲裁委员会仲裁。

第三十四条 对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商未能达成一致的，提请杭州市仲裁委员会仲裁。

第三十五条即使存在争议，双方应继续最大程度地履行各自在本合同下的义务。

第十二章 其他

第三十六条双方约定以下人员，作为双方日常沟通的联系人。乙方项目经理不得随意更换

| 人员 | 内容 | 姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方销售人员 | 用户协调 |  |  |
| 甲方计划管理 | 技术、项目进度、监管等 |  |  |
| 乙方项目经理 |  |  |  |

第三十七条本合同受中华人民共和国法律约束，并依据中华人民共和国法律进行解释。本合同未尽事宜，依照有关法律法规执行；法律法规未做规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。

第三十八条本合同的附录和补充协议均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第三十九条本合同一式   份，双方各执   份，对双方均具有同等法律效力。经双方签字盖章后生效。

甲 方：（盖章）                    乙 方：（盖章）

法定代表人/授权代表人：（签章）    法定代表人/授权代表人：（签章）

日期：                            日期：

# 第六部分  响应文件格式

- 封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商（公章）：

法定代表人（签字或公章）：

年    月    日

- 目录

一、磋商申请及声明

二、法定代表人授权委托书

三、供应商基本信息

四、报价一览表

五、明细报价表

六、项目实施方案

七、供应商承担类似项目业绩一览表

八、磋商所需的其他资料

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

- 二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权代理人，全权处理此次        （项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

单位名称（公章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

法人授权代表（签字）：

法人授权代表联系电话：

年      月      日

- 三、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

- 四、报价一览表

采购项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |

- 五、明细报价表

明细报价表

| 序号 | 服务费用阐述 |  | 单位 | 数量 | 单价（元）（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008-2023文书档案（永久、30年） | 档案鉴定保管期限（2022-2023） | 件 | 1500 |  |  |
| 2 |  | 档案整理（2008-2023） | 件 | 8800 |  |  |
| 3 |  | 档案扫描（2008-2023） | A4页 | 88000 |  |  |
| 4 |  | 条目著录（2008-2023） | 条 | 8800 |  |  |
| 5 |  | 数据备份（移动硬盘、光盘，各一套） | 套 | 1 |  |  |
| 报价总计 合计 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

单位名称（公章）：

- 六、项目实施方案

（实施方案、技术方案、质量控制方案、保密安全管理方案、验收方案、应急预案、售后服务方案等，格式自拟）

- 八、供应商承担类似项目业绩一览表

供应商承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

- 九、磋商所需的其他资料

请在此增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料）。